## Slide 1: Projektplan Zwischenpräsentation
Bantel, Koch, Vasica

## Slide 2: Problem-beschreibung
Kartendarstellung von PV-Leistung pro Postleitzahlenbereichen

## Slide 3: Projektziele
  Extrahieren der PV-Leistung aus gegebenem Datensatz
  Summieren der PV-Leistung pro Postleitzahlengebiet
  Farbliche Unterscheidung in eine Choropletenkarte

## Slide 4: Meilensteine
Extrahieren der BW-Daten aus Deutschlanddaten
Algorithmus zur Extrahierung der PV-Leistung
Benutzeroberfläche mit Karte mit Postleitzahlengrenzen
Darstellung der farblichen Abstufung der PV-Leistung pro Postleitzahlenbereich

## Slide 5: Zeitplan
Nr. | Arbeitspaket | Aufwand (h) | Abschluss in KW 2024/2025
1 | Recherche zu GeoDaten | 1 | 48
2 | BW-GeoDaten Extrahieren | 1.5 | 49
3 | XML-File verstehen | 1 | 49
4 | XML-File DB ready | 1.5 | 50
5 | Oberfläche mit Karte starten | 5 | 51
6 | Implementierung Daten Extrakt Algorithmus aus DB | 2 | 52
7 | Bereitstellung der PV-Leistung in Karte | 4 | 1
8 | Oberflächen Optimierung | 1 | 2
9 | Doku schreiben | 5 | 2

## Slide 6: Programm-entwurf & Komponenten
Komponenten zur Datenabfrage:
  Datenbank / Postleitzahlen
  Komponenten für Datenberechnungen:
  Addieren aller PV-Leistung zur gegebnen PLZ
  Komponenten zur Darstellung:
  Darstellung der Potleitzahlenbereiche in Open Street Map
  Ausprägung der PV-Leistung in Farbabstufung

## Slide 7: Programm-entwurf & Komponenten